1. O que é gerencia de projetos? Formule a resposta de acordo com o conceito visto

Executar atividades e tarefas que tem como propósito planeja r e controlar atividades de outras pessoas para atingir objetivos que não podem ser alcançados caso as pessoas atuem por conta. (Koontz e O' Donnell 1989)

2. Defina liderança conforme conceito abordado por Robbins 2002?

Liderança é a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance de objetivos

3. Referente a Gestão do Escopo do projeto, Assinale a alternativa correta.

a. Escopo do projeto é representado pelas características e funções que caracterizam um produto, serviço ou resultado exclusivo.

4. A estrutura analítica do projeto EAP é a forma gráfica de visualização do projeto que templa todo o trabalho que deve ser executada para atender os objetivos do projeto assinale a INCORRETA.

d. O trabalho planejado é contido dentro dos componentes de nível mais alto da EAP que são chamados de pacotes de projetos. ( é no nível mais baixo)

5. Quais características uma equipe de alta performance.

a. Apresentam características diferenciais como flexibilidade, alta produtividade, conhecimento organizacional e esforços conjuntos conseguem atingir de maneira satisfatória, pobtençao da maioria dos rezulltados organizacionais.

6. Construa um EAP de reforma de uma sala de TV.